梅江区2018年至2020年省定贫困村创建社会主义新农村以奖代补实施方案(试行)

（征求意见稿）

根据中共梅州市委办公室、梅州市人民政府办公室关于印发《全市349个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的总体工作方案》的通知精神，为做好我区新农村建设工作，激发各镇村全面推进新农村建设热情。经研究，决定对积极开展农村人居环境整治和建筑风貌改造提升的省定贫困村进行奖补，结合梅江区实际，制定本实施方案。

一、指导思想和建设目标

（一）指导思想。认真学习贯彻《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、全省农村工作暨扶贫开发工作会议精神，统筹省市区新农村建设资金，按照“以奖代补、先建先补、多建多补、不建不补”的原则，通过采取群众自建、政府奖补的办法，引入竞争机制，充分调动群众开展农村人居环境整治和建筑风貌改造提升的积极性和主动性，有效撬动社会资金投入，提高资金的使用效率，促进我区新农村建设工作长期持续发展。

（二）建设目标。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴的总要求，通过财政资金奖补的方式，2018年年底前，全区所有省定贫困村全面建成整洁村或示范村，彻底扭转脏乱差环境，完成美化绿化净化，落实保洁经费，稳定保洁队伍，健全长效运营机制。

二、实施范围

（一）纳入奖补的项目。

（1）农村人居环境整治。结合工作实际，农村人居环境整治分为整洁村和示范村的创建，分别按省定贫困村创建新农村整洁村、示范村标准（附件6、附件7）进行奖补。

（2）建筑风貌改造提升。优先对主干道沿线、旅游区规划沿线、自然村及人口较为密集的村民小组的建筑外立面进行提升改造。具体内容包括：传统古建筑的修缮、一般性砖瓦房外立面提升改造、重点民房穿衣戴帽、部分房屋外墙或围墙等绘制的公益宣传画、利用传统民居、古民居打造的旅游民宿示范点。

（二）不纳入奖补的项目。

（1）投入专项资金建设的项目不纳入奖补范围。村道硬底化、河堤建设、村村通自来水、生活垃圾处理、生活污水处理、畜禽污染整治、村卫生站等项目由财政资金或相关职能部门投入专项资金建设的，不纳入奖补范围。

（2）新农村建设实行“四不补”，即“误工不补、青苗不补、让地不补、拆旧不补”。

三、奖补对象：

（1）农村人居环境整治的奖补对象为村委会、自然村或村民理事会。

（2）建筑风貌改造提升的奖补对象为筹资筹劳进行建筑风貌改造提升的村民。

四、奖补标准

（一）农村人居环境整治奖补标准

奖补资金作为“三清三拆三整治”的费用，主要用于聘请的人工、机械、运输等费用或用于后期运营维护。奖补资金拨付到村委会，参照“小组账村管”的制度执行。奖补资金应补尽补，不限额。

（1）各村先预拨50万元，用于先期进行“三清三拆三整治”与后期部分应由村委会组织实施的农村人居环境整治项目。

（2）本方案实施前“三清三拆三整治” 的机械、运输等费用由预拨50万元经费中支出。

（3）2018年底前达到整洁村标准，经验收合格的行政村奖励资金20万元，同时每个自然村奖励资金10万元。少一个自然村没有达到整洁村标准的，行政村奖励资金扣5万元，扣完为止。2019年底前达到整洁村标准的上述奖励资金以80%计算。2020年底前达到整洁村标准的上述奖励资金以60%计算。

（4）2018年底前达到示范村标准，经验收合格的行政村奖励资金40万元，每个自然村奖励资金20万元。少一个自然村没有达到示范村标准但达到整洁村标准的，行政村奖励资金扣5万元，整洁村标准都达不到的，行政村奖励资金扣10万元，扣完为止。2019年底前达到示范村标准的上述奖励资金以80%计算。2020年底前达到示范村标准的上述奖励资金以60%计算。

（二）建筑风貌改造提升奖补标准

统筹安排省、市、区新农村建设资金2000万元对建筑风貌改造提升进行奖补。对主干道沿线、旅游区规划沿线、自然村及人口较为密集的村民小组的建筑外立面进行提升改造，统一风格风貌，体现客家特色。新建房屋原则上不纳入奖补，建筑风貌风格标准另行制定相关标准。具体奖补方式遵循“镇统筹、村实施”的原则，按照比例投入进行奖补，奖补到户，用完即止。2018年底前完成实施的按照农户、政府3:7的比例投入进行奖补。2019年底前完成实施的按照农户、政府4:6的比例投入进行奖补。2020年底前完成实施的按照农户、政府5:5的比例投入进行奖补。

五、奖补程序

（一）农村人居环境整治

（1）项目预审

以村民理事会为单位，召开户长代表大会，确定好“三清三拆三整治”项目清单，填报《梅江区省定贫困村创建社会主义新农村人居环境整治奖补资金申请表》（附件1）。项目清单按标准应大于申请奖补的资金。依照“农户→村民理事会→行政村委会→镇政府”的流程逐级报批。

（2）项目管理、监督、验收

农村人居环境整治以自然村为单位，实行自然村理事会管理与村委会监督的机制。整治项目完成后填写《梅江区省定贫困村创建社会主义新农村人居环境整治资金审批表》（附件2）。并将“三清三拆三整治”项目清单审批表、人居环境整治前中后对比照片及聘请的人工、机械、运输等费用清单报镇验收小组验收。镇级验收通过后将相关材料报区委农办，区委农办会同新农村建设领导小组成员单位或委托第三方组成的区验收小组对申报的自然村项目进行验收。验收通过后由区委农办将验收结果及奖补金额呈送区委、区政府分管领导审核后提交区政府常务会议研究确定奖补名单并按规定拨付奖补资金。最后由各村统一将工程资料建档立卡归档，交送镇新农村建设办公室统一存档。

（二）建筑风貌改造提升

（1）项目预审

按照三个统一（统一布局、统一设计、统一风貌）要求并结合村民自己意愿和发展需要，填报《梅江区省定贫困村创建社会主义新农村建筑风貌改造提升奖补资金申请表》（附件3）及项目资金概算报告。依照“农户→村民理事会→行政村委会→镇政府”的流程逐级报批。

（2）项目管理、监督、验收

建筑风貌提升改造项目由户主（是众屋的要推荐一人做户主，加盖村委会印章确认）与施工队签订合同，村民理事会、村委会协调组织实施。施工队正常施工后，由村民理事会、村委会及镇政府共同进行质量监督和竣工验收；施工过程中，施工安全由施工队及户主负责；镇级验收通过后将相关材料报区委农办，区委农办会同新农村建设领导小组成员单位或委托第三方组成的区验收小组对申报的自然村项目进行验收。经区验收小组验收合格后，户主需向村委会提交项目申请表、施工合同、验收结算清单及发票；验收结算、完善相关的资料台账后，由镇财政结算中心直接将奖补资金拨付给户主；最后由各村统一将工程资料建档立卡，一户一档，交送镇新农村建设办公室统一存档。

六、其他

（一）本方案由中共梅州市梅江区委农村工作办公室负责解释。

（二）本方案在实施过程中因工作需要所增加的额外条款，需上报区政府常务会议研究同意后，方可实施。

（三）本方案自发布之日起施行，试行一年。

梅州市梅江区人民政府

2018年3月19日

附件1

梅江区省定贫困村创建社会主义新农村   人居环境整治资金申请表

编号：

| 申请单位 (理事会) |  | 申请类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目详细 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 需整治内容 |  |  | 是否用地 |  | 需用地面积 （平方米） |  |
| 申请理由 | 申请单位（负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 村民委员会评议意见 | 经调查和村委会评议，上述情况属实。根据《梅江区省定贫困村创建社会主义新农村以奖代补实施方案》和实际情况，建议奖补其整治项目，如作为补助对象，我们将督促其按质按时完成整治任务。 单位（盖章 ） 调查人： 村委会负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 镇政府审核 意见 | 经研究同意其所申请的人居环境整治项目，共安排整治奖补资金 元。请村民理事会组织群众投工投劳或筹资折算 合计 元，共同推进整治，早日建成，发挥效益。 单位（盖章） 驻村工作组: 镇负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：（1）此表一式四份：理事会、村委会、镇政府、区领导小组各一份；

（2）提交此表时，须同时提供该项目资金预算表；

（3）调查人及驻村工作组长须有2人以上签名。

附件2

梅江区省定贫困村创建社会主义新农村   人居环境整治资金审批表

编号：

| 申报意见 | 附表中共 项整治项目，合计 元。经 我镇审核,同意实施。现呈区领导小组审批！ 镇政府(盖章)： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 区领导小组审批意见 | 同意申报意见,请严格按程序实施。 审核人： 审批人： 单位（盖章） 年 月 日 |  |
| 项目清单 |  |  |
| 序号 | 整治项目 | 造价（单位：元） |

注：本表至审批之日起3日内公示审批结果，公示期不得少于3日。

附件3

梅江区省定贫困村创建社会主义新农村            建筑风貌改造提升资金申请表

编号：

| 户主姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 家庭人口 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋性质 | □私房 □租房 □借住房 □其它 |  |  |  | 房屋结构 |  |  | □传统古建筑 □框架 □砖混 □砖木 □土坯 □其它 |  |  |  |  |  |  |
| 家庭详细地址 | 梅江区 镇 村 村民小组 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 需提升改造情况 | □一面 □两面 □三面 □四面 □屋顶改造 |  |  |  |  | 房屋层数 |  |  |  |  |  | 需维修面积 （平方米） |  |  |
| 计划开工时间 |  |  |  |  |  | 计划完工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请理由 | 申请人签名(手印)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村民理事会意见 | 经调查和村民理事会现场勘查，上述情况属实。同意上报审批。 调查人： 村民理事会负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村民委员会评议意见 | 经调查和村委会评议，上述情况属实。根据其本人意愿和实际情况，建议奖补其改造住房外立面，如作为补助对象，我们将督促其按质按时完成施工任务。 单位（盖章 ） 调查人： 村委会负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇政府审核意见 | 经调查、审核，上述情况属实。经研究同意其对房屋进行外立面改造，共安排建筑风貌提升改造奖补资金 元。 单位（盖章） 镇工作组长: 镇负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）此表一式四份：理事会、村委会、镇政府、区领导小组各一份；

（2）提交此表时，须同时提供该项目资金概算表。

（3）调查人及镇工作组长须有2人以上签名.

附件4

梅江区省定贫困村创建社会主义新农村            建筑风貌改造提升资金审批表

编号：

| 申报 意见 | 附表中共 项改造项目，合计 元。经我镇审核,同意实施。现呈区领导小组审批！ 镇负责人(盖章)： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区领导小组审批意见 | 同意申报意见,请严格按程序实施。 审核人： 审批人： 单位（代章） 年 月 日 |  |  |
| 项 目 清 单 |  |  |  |
| 序号 |  | 改造项目 | 费用（单位：元） |

注：（1）本表至审批之日起3日内公示审批结果，公示期不得少于3日。

（2）后附申请及概算明细表。

附件5

建筑风貌改造提升类别、造价及奖补标准

| 序号 | 改造类别 | 参考单价 | 2018年奖补价 | 2019年奖补价 | 2020年奖补价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙裂缝修补 | 10元/㎡ | 7元/㎡ | 6元/㎡ | 5元/㎡ |
| 2 | 外墙抹灰修补 | 10元/㎡ | 7元/㎡ | 6元/㎡ | 5元/㎡ |
| 3 | 泥墙面修补 | 30元/㎡ | 21元/㎡ | 18元/㎡ | 15元/㎡ |
| 4 | 砖墙面抹灰 | 50元/㎡ | 35元/㎡ | 30元/㎡ | 25元/㎡ |
| 5 | 石墙面抹灰 | 50元/㎡ | 35元/㎡ | 30元/㎡ | 25元/㎡ |
| 6 | 屋面防水砂浆找平 | 50元/㎡ | 35元/㎡ | 30元/㎡ | 25元/㎡ |
| 7 | 屋面隔热层 | 100元/㎡ | 70元/㎡ | 60元/㎡ | 50元/㎡ |
| 8 | 木窗更换 | 300元/㎡ | 210元/㎡ | 180元/㎡ | 150元/㎡ |
| 9 | 铝窗更换（含防盗网） | 500元/㎡ | 350元/㎡ | 300元/㎡ | 250元/㎡ |
| 10 | 土瓦检修 | 30元/㎡ | 21元/㎡ | 18元/㎡ | 15元/㎡ |
| 11 | 木桷更换 | 30元/m | 21元/ m | 18元/ m | 15元/ m |
| 12 | 墙裙贴瓷砖 | 150元/㎡ | 105元/㎡ | 90元/㎡ | 75元/㎡ |
| 13 | 木梁更换 | 100元/m | 70元/m | 60元/m | 50元/m |
| 14 | 水仙头 | 2000元/个 | 1400元/个 | 1200元/个 | 1000元/个 |
| 15 | 燕子尾 | 3000元/个 | 2100元/个 | 1800元/个 | 1500元/个 |
| 16 | 梭衣边 | 500元/m | 350元/m | 300元/m | 250元/m |
| 17 | 作瓦口 | 50元/只 | 35元/只 | 30元/只 | 25元/只 |
| 18 | 搭脚手架 | 20元/㎡ | 14元/㎡ | 12元/㎡ | 10元/㎡ |

注:1、该价格含工料费，不含税费、管理费；2、因市场等原因造成价格波动的，则由区领导小组统一研究调整。

附件6

省定贫困村创建新农村整洁村整治标准

| 创建类别 | 创建指标 | 创建内容 |
| --- | --- | --- |
| 村庄规划 | 编制整治创建规划 | 突出环境整治、明确整治项目名称、整治内容、整治主体、资金筹措、整治筹措、整治时序等，纳入村规民约。 |
| 整治村容村貌 | “三清理” | 1.完成村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放清理。 2.完成房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾清理。 3.完成沟渠池塘溪河、漂浮物和障碍物清理。 |
|  | “三拆除” | 1.完成危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房拆除工作。 2.完成乱搭乱建、违章建筑物拆除工作。 3.完成非法违规商业广告、招牌等拆除工作。 |
|  | “三整治” | 完成生活垃圾、生活污水、水体污染整治。 |
| 补齐基础设施短板 | 村道硬化 | 20户以上自然村基本完成村内道路硬底化，通200人以上自然村完成村道路面硬化，乡镇通行政村公路达到安全通客车条件。 |
|  | 垃圾处理 | 基本完成村庄标准垃圾屋、收集点和保洁员配置，所有自然村常住人口每50户配置1个以上垃圾收集点、1名保洁员，生活垃圾得到有效处理。 |
|  | 污水处理 | 20户以上自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化和禽畜集中圈养，按实际需求配套建设1个以上标准化公厕。 |
|  | 集中供水 | 20户以上自然村实现集中供水全覆盖。 |
|  | 住房建设 | 完成贫困户危房改造任务和农村旧房整治，农村住房基本实现外观整洁、建设有序、管理规范。 |
|  | 公共服务设施 | 全面完成卫生站、综合性文化服务设施建设和完善公共服务中心（站），自然村基本通安全优质电、通广播电视、通物流快递、通光纤信息网，行政村通客运车辆。 |
| 推进基层治理 | 乡风文明 | 50%以上行政村基本达到文明村创建标准，80%以上行政村基本达到民主法治村创建标准。 |
|  | 基层组织建设 | 提升基层党组织领导和发动村民开展新农村建设能力和水平。在村“两委”领导下，充分发挥村民理事会、外出乡贤及其他社会力量作用，组织村民开展村庄环境整治、公益事业建设和日常维护管理。 |

附件7

省定贫困村创建新农村示范村整治标准

| 创建类别 | 创建 指标 | 创建内容 |
| --- | --- | --- |
| 村庄 规划 | 编制整治 创建规划 | 按照城郊型、生态型、纯农业型、历史文化名村及小型偏远空心村等不同村庄类型，突出创建重点，制定公布贫困村可开发文物建筑资源及旅游开发资源目录 |
| 提升 村容 村貌 | 绿化美化 | 1．开展村道、庭院及房前屋后绿化，实行清旧补绿、折旧建绿。 2．出台宅基地管理规定和农房建设管理指导意见，建立规范农房建设机制，落实“一户一宅”制度。 3．打造美丽田园。 |
| 完善 基础 设施 | 村道硬化 | 通20户以上自然村完成村道路面硬化，农村公路列养率达到100%。 |
|  | 垃圾处理 | 健全村庄保洁机制和垃圾处理长效机制，村庄保洁覆盖面达到100%，实现村庄垃圾无乱堆乱放、农户定点投放。 |
|  | 污水处理 | 自然村基本建有生活污水处理设施，实现畜禽禁养区零养殖、限养区零增长目标，村庄生活污水、畜禽养殖废弃物有效处理或资源化利用全覆盖。 |
|  | 集中供水 | 集中供水100%覆盖率持续稳定。 |
|  | 住房建设 | 完成住房风貌整治，实现安全、舒适、各具特色。 |
|  | 公共服务 设施 | 提升行政服务、金融保险、卫生、农技推广、电商网点服务以及医疗、教育、社会保障等社会事业发展水平，实现城乡基本公共服务均等化。 |
|  | 长效管护 机制 | 建有稳定的保洁队伍，探索建立财政补贴与农户缴费合理分担机制，落实村民共建共管卫生保洁、自来水管网管护、农村公路管护等长效机制。 |
| 健全 脱贫 机制 | 促进农民 增收 | 1．发展“一村一品”特色产业。 2．稳定农民就业。 3．建有农民合作社。增加资产收益。 4．活化利用历史资源、特色资源，发展休闲农业、乡村旅游。 |
| 完善基层治理机制 | 乡风文明 | 所有行政村基本达到文明村、民主法治村创建要求，历史文化名村、传统村落得到有效保护修复。 |
|  | 基层组织 建设 | 村党组织领导有力，村规民约健全，民主公开制度完善，矛盾纠纷不出村，村民主动参与村内各项建设和管护。 |